ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «ВАШКИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» ЗА 2018год

Технологический производственный процесс АО «Вашкинский леспромхоз» в 2018году – это заготовка древесины в сортиментах, вывозка и отгрузка её потребителям, а так же мероприятия по защите, охране и воспроизводству леса на арендованной территорий.

В состав предприятия входит три лесозаготовительных участка, два участка на вывозке древесины, один на содержании дорог и 2 лесных терминала.

1 индивидуальный предприниматель   Клепенин А.В.  оказывал услуги по заготовке, ИП Кузнецов С.Н. и Клепенин А.В.  выполняли лесохозяйственные работы согласно договорам  в течение года.

Среднесписочная численность работающих по году составляет - 137 человек, все жители Вашкинского района.  На основном производстве работает - 70 человек, на вспомогательном производстве задействовано – 46 человек,  специалисты и управление - 21человек.

Средний возраст по предприятию -41 год.

Заготовка древесины.

Предприятие имеет в аренде  и субаренде участок леса  общей площадью 158012га.

Суммарная расчетная лесосека составляет 256140м3  в год, в том числе по хвойному хозяйству 145230м3 (57%)

ЛЗУ состоят из комплекса машин:

-на валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжёвке Харвестер

- на трелевке и сортировке Форвардер.

Перевозка рабочих к месту работы и ГСМ осуществляется на автомашинах УАЗ.

Объемы заготовки за 2018год по предприятию при плане 180 т. м3 заготовлено   244,0 т.м3, план выполнен на 136%, в т.ч оказано услуг  11247м3( Транк - 1643 м3,

Лесхозу - 9603 м3)

-Унженский ЛЗУ при плане 62,5 т. м3, заготовил 85,6 т. м3, выполнение плана  137%

-Липиноборский ЛЗУ  №1 при плане 62,5 т. м3 заготовил 80,2 т. м3  выполнение 128%

-Липиноборский ЛЗУ №2 при плане 55,0 т. м3 заготовил 73,6 т. м3, выполнение 134%

Объем заготовки на лесозаготовителя составил -  8763 м.3(7592 м3 - 2017г)

ИП Клепенин А.В. оказал услуг по заготовке - 4643 м3.

Выпуск круглых-  92 % от общего объема заготовки, выход спецсортиметнов - 73,5%  от круглых.

Вывозка древесины.

На вывозке задействовано  9 сортиментовозов, 8 из них в трехсменном режиме и  1 в односменном режиме. На вывозке работает  26водителей.

Вся вывезенная древесина поступает на лесные терминалы:                                          - п. Новокемский  113,1 т. м3 и в п. Первомайский  112,2 т. м3, а так  же напрямую потребителю - 4895 м3.

ВСЕГО: 230,1 т. м3

Объемы вывозки за 2018год -  при плане   180т. м3  вывезено 248,7 т. м3, план выполнен на 138% .

По участкам объемы вывозки составили:

-Унженский участком при плане - 135,0 т. м3 вывезено 190,5 т. м3, выполнение 141%

-Кемский участком при плане - 45,0 т. м3 вывезено     47,7 т. м3,  выполнение  106%

-Тракторная вывозка составила -     10,5 т. м3(древесина израсходована на строительство  подъездных путей и лесовозных дорог в  делянках)

Объемы вывозки на водителя за 2018 год составил 8421 м3 (6563 м3 - 2017г), среднее расстояние вывозки 44км(45 в 2017г)

Наибольшей выработки достигли следующие экипажи:

| Экипаж | Объем вывозки (м3) | Объем перевозки (м3) | Итого (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Фомин, Соколов, Афанасьев | 42709 | 11671 | 54380 |
| Воронин, Сонин, Задворьев | 34870 | 3588 | 38458 |
| Мельник, Аксенов Богданов | 29906 | 11113 | 41019 |
| Иванов, Грибанов, Бузин | 22861 | 35413 | 58274 |
| Чупятов, Рыбичев, Грибанов | 20873 | 35594 | 56467 |

Так же автомашины в летний период задействованы на терминале, для  подвозки древесины к судам.

В 2018году отгружено древесины  212798 м3  в т.ч. на экспорт 50915м3.

С терминала в п. Новокемский  отгружено  98613 м3; в п. Первомайском  107886 м3, доставлено из делянок во двор потребителя   4895  м3

Основными потребителями являются:

| Мятсялито | 34076 | 50915 |
| --- | --- | --- |
| Стора Энсо | 6312 |  |
| Седра Стогсагарна | 10527 |  |
| АО «Белозерский ЛПХ» | 82113 |
| Кадуйский КФК | 6118 |
| ПАО «Северсталь» | 5633 |
| АО «Белозерсклес» | 24067 |
| АО «Усть Ижорский ФК» | 3527 |
| ФЭСКО | 5674 |
| ЧФМК | 13135 |
| АО «Волга» | 4889 |
| Калевала | 2149 |
| Прочие |  |
| Потребители Вашкинского района: | 10488 (7243- 2017г) (4711-2016г) |
| Тепловик (дрова) | 3770 |
| Дрова населению | 5359 |
| Прочие (МУП Андреевское, Новокемский) | 1359 |

Выручка   за реализацию древесины в 2018 году составила 545 млн. руб.

Так же предприятием  получено прочих    доходов  на сумму 63689 т. руб. в т.ч.

-реализация б\у техники-                            12536  т. руб.

-реализация материалов (ГСМ з.части) -  18898   т. руб.

-курсовая разница -                                      19855   т. руб.

-Прочие доходы  -                                        12400   т. руб.

Ремонт и строительство дорог.

В течение 2018 года введено в эксплуатацию летних лесовозных дорог 22 км. Наиболее большие объекты:

- л\дорога  в кв 38.39.51 Павшозерского лесничества     протяженность     - 4285 м.

-л\дорога  кв.91,76  Унженского лесничества    протяженность                    -1500 м.

-л\дорога кв.1 Унженского л-ва, кв.63 Павшозерского л-ва протяженность- 6500м.

-л\дорога кВ 3,13 леса  Павшозерского л-ва                                                   -2260м.

Начато строительство л\усов:

- кв. 64 Кемского лесничества       - 1900 м.

- кв.31 Унженского лесничества      -600 м.

На дорожное строительство израсходовано-24060 т. руб.

Своими силами проводился текущий ремонт и содержание дорог  в течение года, строительство зимних  лесовозных дорог, подъем земляного полотна для летних дорог.

С привлечением подрядчика Вологодавтодор произведен ремонт 2  км дороги на причал в пос.  Новокемский.

На ремонт и содержание  израсходовано -20420 т. руб.

На ремонт дороги на погрузку в п. Новокемский  израсходовано - 3138 т. руб.

На ремонт и расширение терминала Первомайский израсходовано – 1744 т. руб.

Всего затраты по дорогам – 49362 т. руб.

Согласно Проекту освоения лесов в 2018году предприятием выполнены следующие виды лесохозяйственных работ:

| Наименование работ | Ед.изм. | План года | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистки) | га | 591,8 | 593,8 |
| Прореживание | га | 836,5 | 56,4 |
| Проходные рубки | га | 31,9 | - |
| Лесовостановление (посадка леса) | га | 62,2 | 84,3 |
| Содействие естественному возобновлению | га | 952 | 959,4 |
| Уход за лесными культурами | га | 139,5 | 163,2 |
| Дополнение лесных культур | га | 38,0 | 38,0 |
| Подготовка почвы | га | 60,0 | 121,3 |
| Расчистка просек | га | 53 | 58,2 |
| Строительство дорог противопожарного назначения | км | 1,5 | 2,5 |
| Устройство минерализованных полос | км | 30,0 | 30,0 |
| Уход за минерализованными полосами | км | 30,0 | 30,0 |
| Устройство мест отдыха | шт. | 4 | 4 |
| Изготовление и установка аншлагов | шт. | 5 | 5 |
| Отвод лесосек всего: Главного пользования - средняя S делянки Рубок ухода | га га |  | 2282 1603 20 678 |

На выполнение  л\х работ израсходовано –4128 т.руб.

В течение 2018года приобретено  техники  на сумму -  96344,4 т. руб.

- автомобиль УАЗ – 5 шт.  на сумму             -   2790  т. руб.

- шиномонтажное оборудование                      - 685,5 т. руб.

- тягач Мерседес                                                  -7211 т. руб.

-Форвардер  Джон Дир                                     - 24147 т. руб.

-харвестер Джон Дир                                        - 31432 т. руб.

-Сортиментовоз Мерседес  -2 шт. на  сумму -  25116 т. руб.

-прицеп сортиментовоз – 2шт. на сумму          - 3842 т. руб.

- прочее оборудование                                     - 1120,9 т. руб.

Предприятие имеет в аренде одну лесозаготовительную технику  - Харвестер Вольво, за аренду уплачено - 5725т. руб.

Средний уровень зарплаты в 2018году по предприятию составил  47375руб в месяц, рост к уровню  2017года 39%  (34020руб в 2017г)

-на основном производстве средняя зарплата составляет 54676руб в месяц, рост к уровню 2017года 39% (39204руб в 2017г)

-на вспомогательном производстве средняя заработная плата  составляет -25956руб  в месяц, рост к уровню 2017года 32% (19644руб в 2017г)

- средняя заработная плата на лесозаготовительных работах 66681руб, рост к уровню 2017года на 34% (49691руб в 2017г)

-на вывозке 60027 в месяц ( 35215руб в 2017г) - роста на 70%

-на терминальных работах 28328руб. в месяц, рост к уровню 2017г на 8% (26104 руб. в 2017г)

- средняя заработная плата ИТР - 70495 руб., рост -40%

Комплексная  выработка на одного работающего составляет 5117 м3, а выработка товарной продукции на одного работающего выросла на 48% и составляет  3932 тыс. руб.  Объем вывозки на одного работающего составляет  1815м3.

Чистая прибыль по итогам работы за 2018 год – 106,2 млн. руб.

Задачи предприятия на 2019 год.

Для стабильной работы в ближайшие годы, позволяющие выполнять плановые  показатели и увеличение объема производства до 250 т. м3 в год необходимо выполнить следующие задачи;

1. Доведение средних объемов заготовки на лесозаготовительный комплекс до 85т. м3 в год и улучшение качества выпускаемой продукции.

2. Увеличение объемов вывозки на лесовоз: КАМАЗ - до 25т. м3в, Мерседес - 50 т. м3  в год.       Средняя рейсовая  нагрузка  до 40 м3.

3.Строительство летних подъездных путей к лесосекам в объеме 25км ежегодно.

4.Продолжить обустройство терминала в п. Первомайский, довести вместимость до 12т.м3.

5.В летне-осенний период выполнить работы по устройству  магистральных  зимних лесовозных дорог, с подъемом  земляного полотна экскаватором и устройством водопропусников в объеме 5км.

Генеральный директор

АО «Вашкинский леспромхоз»                                                           А.В.Фомин

Итоги работы 1 квартала 2019 года.

Заготовлено древесины 70,64 т. м3 при плане 67,5т. м3, выполнение 105 %

(факт 2018 г.- 65,83 т.м3)

В том числе:  Унженский ЛЗУ при плане 22,5 т. м3 заготовил  22,41 т.м3, выполнение 100 %

(факт 18 г.- 23,08 т. м3)

Л.Борский ЛЗУ №1 при плане 22,5 т. м3 заготовил 24,58 т.м.3, выполнение 109%

(факт 17-25,7т.м3)

Л.Борский ЛЗУ №2  при плане 20,7 т. м3 заготовил 19,3 выполнение   93 % (факт 2017г-24,15)

Индивидуальный предприниматель  Клепенин А.В.  заготовил   4350 м3.

Вывозка древесины при плане 73.5 т. м3 вывезено 71,76 т. м3,  выполнение -98%   (факт 18г -79,9 т. м3)

- Кемский участок при плане 18,5 т. м3 вывез  17,7 т. м3, выполнение плана 96 %

- Унженский участок при плане  55,0 т. м3 вывез 51,51 т. м3, выполнение плана 94%   -- тракторная вывозка -2550 м3.

Выпуск  товарной продукции  171,1 млн. руб. (в 2018г-152,28 млн. руб.)